ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

PROJECT TEST PLAN DOCUMENT

XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG VÀ CHATBOT HỖ TRỢ HỌC TẬP

Giảng Viên Hướng Dẫn: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên Thực Hiện:

1. Ngô Thành Lâm

2. Phạm Văn Nguyên Ngọc

3. Phan Công Sỹ

4. Trần Văn Thành

5. Nguyễn Quốc Vũ

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự Án Viết Tắt | EnglishMaster |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự Án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |  |  |  |
| Thời Gian Bắt Đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhsutruongthi@gmail.com Phone: 0905.723.278 |  |  |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành Email: tranvanthanh2912004@gmail.com Phone: 0362.884.278 |  |  |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | nthanhlamdt@gmail.com |  | 0393900748 |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | nguyenngoc5251@gmail.com |  | 0905174319 |
|  | Phan Công Sỹ | syphan.1706@gmail.com |  | 0934829334 |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | quocvunqv95@gmail.com |  | 0943043503 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Test Plan Document |
| Người thực hiện | Phạm Văn Nguyên Ngọc |

LỊCH SỬ BẢN SỬA

| Phiên bản | Người thực hiện | Ngày | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Văn Nguyên Ngọc | 16/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Ngô Thành Lâm | 23/03/2026 | Chỉnh sửa |
| 1.2 | Ngô Thành Lâm | 24/03/2026 | Bản chính thức |

| Phê Duyệt Tài Liệu Các chữ ký sau đây là bắt buộc để phê duyệt tài liệu này. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Phan Công Sỹ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục tiêu	1

1.2. Phạm vi tài liệu	1

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắc	1

1.4. Tài liệu tham khảo	2

2. CHI TIẾT	3

2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	3

2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	3

2.3. Các chức năng kiểm thử trong sprint 3	4

2.4. Lịch trình kiểm thử	4

2.4.1. Sprint 1	4

2.4.2. Sprint 2	6

2.4.3. Sprint 3	8

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

3.1. Điều kiện bắt đầu kiểm thử	9

3.2. Điều kiện dừng kiểm thử	9

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1. Phần cứng và phần mềm	10

4.2. Các công cụ hỗ trợ	10

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	10

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của kế hoạch kiểm thử là xác định tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống Website học Tiếng Anh tích hợp AI, trọng tâm là đảm bảo độ chính xác của tính năng chấm điểm tự động (phát âm, ngữ pháp) và khả năng phản hồi thông minh của Chatbot hỗ trợ học tập. Quá trình kiểm thử giúp phát hiện sớm các lỗi về xử lý dữ liệu AI, tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, nhất quán trước khi sản phẩm được bàn giao chính thức.

## 1.2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này xác định kế hoạch kiểm thử toàn diện cho hệ thống, bao gồm các phương pháp, môi trường và lịch trình kiểm thử cụ thể cho từng module (Học tập, Quản lý lộ trình). Phạm vi tài liệu tập trung vào việc kiểm soát chất lượng các kịch bản tương tác người-máy (Chatbot) và độ chính xác của thuật toán chấm điểm trong mô hình phát triển Scrum. Đây là căn cứ để nhóm phát triển, đội ngũ kiểm thử và giảng viên hướng dẫn theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thiện các yêu cầu chức năng và phi chức năng của dự án.

## 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắc

| Thuật ngữ / Viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| UI/UX | Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng |
| QA | Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) |
| Test Case | Trường hợp kiểm thử, mô tả các bước và kết quả mong đợi khi kiểm thử |
| Bug / Defect | Lỗi hoặc sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả mong đợi |
| Sprint | Chu kỳ phát triển ngắn trong mô hình Scrum |
| Test Plan | Kế hoạch kiểm thử |
| Test Report | Báo cáo kết quả kiểm thử |

## 1.4. Tài liệu tham khảo

| STT | Tên tài liệu | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Proposal Document | Tài liệu đề xuất dự án, trình bày ý tưởng, mục tiêu và phạm vi thực hiện. |
| 2 | Project Plan Document | Kế hoạch tổng thể của dự án, bao gồm tiến độ, nhân sự, và phương pháp phát triển. |
| 3 | Project User Story Document | Mô tả các yêu cầu của người dùng dưới dạng câu chuyện theo mô hình Agile/Scrum. |
| 4 | Project Product Backlog Document | Danh sách các hạng mục công việc cần phát triển và kiểm thử trong từng sprint. |
| 5 | Project User Interface Document | Mô tả thiết kế giao diện người dùng, luồng thao tác và bố cục màn hình của hệ thống. |
| 6 | Project Test Plan Template (Mẫu) | Mẫu kế hoạch kiểm thử do giảng viên hướng dẫn cung cấp, làm cơ sở để nhóm xây dựng tài liệu Test Plan của dự án. |
| 7 | Tài liệu học Kiểm thử phần mềm – Đại học Duy Tân | Tài liệu giảng dạy và hướng dẫn kiểm thử phần mềm (CS462) |

# 2. CHI TIẾT

## 2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

| STT | Chức năng | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập, Đăng ký | Kiểm thử nhập thông tin, xác thực và truy cập hệ thống |
| 2 | Học phiên âm IPA | Kiểm thử hiển thị ký tự IPA và phát âm thanh |
| 3 | Học từ vựng | Kiểm thử flashcard, trò chơi và lưu tiến trình học |
| 4 | Học ngữ pháp | Kiểm thử hiển thị bài học, làm bài tập và chấm điểm |
| 5 | Quản lý thông tin cá nhân | Kiểm thử chỉnh sửa thông tin và cập nhật ảnh đại diện |
| 6 | Quản lý bài học | Kiểm thử thêm, sửa, xóa và sắp xếp bài học |
| 7 | Quản lý media | Kiểm thử tải lên, lưu trữ và hiển thị media |

## 2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

| STT | Chức năng | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luyện nghe | Kiểm thử phát âm thanh, điều chỉnh tốc độ và chấm đáp án |
| 2 | Luyện nói | Kiểm thử thu âm, nhận diện giọng nói và đánh giá phát âm |
| 3 | Luyện đọc | Kiểm thử hiển thị nội dung, highlight và câu hỏi đọc hiểu |
| 4 | Luyện viết | Kiểm thử nhập văn bản, kiểm tra chính tả và gợi ý ngữ pháp |
| 5 | Quản lý bài học (4 kỹ năng) | Kiểm thử thêm, sửa, xóa và phân loại bài học |
| 6 | Quản lý tài khoản | Kiểm thử đăng nhập, cập nhật thông tin và bảo mật |
| 7 | Chatbot AI | Kiểm thử hội thoại, lộ trình học và phản hồi của AI |

## 2.3. Các chức năng kiểm thử trong sprint 3

| STT | Chức năng | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giải trí | Kiểm thử phát video, âm thanh và điều khiển media |
| 2 | Quản lý nội dung giải trí | Kiểm thử tạo, cập nhật và hiển thị nội dung |
| 3 | Lộ trình học | Kiểm thử hiển thị và theo dõi tiến trình học |
| 4 | Quản lý lộ trình học | Kiểm thử thêm, sửa, xóa lộ trình học |
| 5 | Quản lý điểm | Kiểm thử lưu trữ, cập nhật và hiển thị điểm |
| 6 | Đăng ký gói thành viên | Kiểm thử đăng ký, thanh toán và trạng thái gói |
| 7 | Quản lý mã giảm giá | Kiểm thử tạo, áp dụng và kiểm tra mã giảm giá |
| 8 | Quản lý lịch sử thanh toán | Kiểm thử lưu trữ và hiển thị giao dịch |
| 9 | Báo cáo thống kê | Kiểm thử tổng hợp dữ liệu và hiển thị báo cáo |

## 2.4. Lịch trình kiểm thử

### 2.4.1. Sprint 1

| STT | Tên nhiệm vụ | bắt đầu | kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 8 | Ngọc |
| 2 | Thiết kế Test Case (Sprint 1) | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 2.1 | Thiết kế testcase đăng ký, đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 2.2 | Thiết kế testcase học IPA | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Vũ |
| 2.3 | Thiết kế testcase học từ vựng | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Thành |
| 2.4 | Thiết kế testcase học ngữ pháp | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 2.5 | Thiết kế testcase quản lý thông tin cá nhân | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Sỹ |
| 2.6 | Thiết kế testcase quản lý bài học | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Thành, Sỹ, Vũ |
| 2.7 | Thiết kế testcase quản lý media | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Ngọc |
| 3 | Kiểm thử (Sprint 1) | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.1 | Kiểm thử chức năng đăng ký, đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 3.2 | Kiểm thử chức năng học IPA | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3.3 | Kiểm thử chức năng học từ vựng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.4 | Kiểm thử chức năng học ngữ pháp | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.5 | Kiểm thử chức năng quản lý thông tin cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 3.6 | Kiểm thử chức năng quản lý bài học (IPA, từ vựng, ngữ pháp) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 | Thành, Sỹ, Vũ |
| 3.7 | Kiểm thử chức năng quản lý media | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 4 | Kiểm thử lại (Sprint 1) | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 4.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 4.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |

### 2.4.2. Sprint 2

| STT | Tên nhiệm vụ | bắt đầu | kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế Test Case (Sprint 2) | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 1.1 | Thiết kế testcase luyện nghe | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 1.2 | Thiết kế testcase luyện nói | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 1.3 | Thiết kế testcase luyện đọc | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 1.4 | Thiết kế testcase luyện viết | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thành |
| 1.5 | Thiết kế testcase quản lý bài học (4 kỹ năng) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 4 | Ngọc, Thành, Sỹ |
| 1.6 | Thiết kế testcase quản lý điểm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vũ |
| 1.7 | Thiết kế testcase chatbot AI | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Vũ |
| 2 | Kiểm thử (Sprint 2) | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 16 | Ngọc, Thành, Sỹ, Vũ |
| 2.1 | Kiểm thử chức năng luyện nghe | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 2.2 | Kiểm thử chức năng luyện nói | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 2.3 | Kiểm thử chức năng luyện đọc | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 2.4 | Kiểm thử chức năng luyện viết | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Thành |
| 2.5 | Kiểm thử chức năng quản lý bài học (4 kỹ năng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Ngọc, Thành, Sỹ |
| 2.6 | Kiểm thử chức năng quản lý tài khoản | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Vũ |
| 2.7 | Kiểm thử chức năng chatbot AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Vũ |
| 3 | Kiểm thử lại (Sprint 2) | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 4 | Tất cả thành viên |

### 2.4.3. Sprint 3

| STT | Tên nhiệm vụ | bắt đầu | kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế Test Case (Sprint 3) | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 16 | Ngọc, Sỹ, Thành, Vũ |
| 1.1 | Thiết kế testcase giải trí | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Vũ |
| 1.2 | Thiết kế testcase quản lý nội dung giải trí | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Vũ |
| 1.3 | Thiết kế testcase lộ trình học | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 1.4 | Thiết kế testcase quản lý lộ trình học | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Ngọc |
| 1.5 | Thiết kế testcase quản lý điểm | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Sỹ |
| 1.6 | Thiết kế testcase quản lý gói đăng ký thành viên | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Thành |
| 1.7 | Thiết kế testcase quản lý mã giảm giá | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Thành |
| 1.8 | Thiết kế testcase quản lý lịch sử thanh toán | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 | Thành |
| 1.9 | Thiết kế testcase báo cáo thống kê | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Sỹ |
| 2 | Kiểm thử (Sprint 3) | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 16 | Sỹ, Ngọc, Vũ, Thành |
| 2.1 | Kiểm thử chức năng giải trí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vũ |
| 2.2 | Kiểm thử chức năng quản lý nội dung giải trí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Vũ |
| 2.3 | Kiểm thử chức năng lộ trình học | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ngọc |
| 2.4 | Kiểm thử chức năng quản lý lộ trình học | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Ngọc |
| 2.5 | Kiểm thử chức năng quản lý điểm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Sỹ |
| 2.6 | Kiểm thử chức năng quản lý gói đăng ký thành viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
| 2.7 | Kiểm thử chức năng quản lý mã giảm giá | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Thành |
| 2.8 | Kiểm thử chức năng quản lý lịch sử thanh toán | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Thành |
| 2.9 | Kiểm thử chức năng báo cáo thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Sỹ |
| 3 | Kiểm thử lại | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 8 | Tất cả thành viên |
| 3.1 | Xác minh lỗi đã sửa | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |
| 3.2 | Kiểm thử lại toàn bộ Sprint 3 | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 4 | Tất cả thành viên |

# 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

## 3.1. Điều kiện bắt đầu kiểm thử

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

## 3.2. Điều kiện dừng kiểm thử

- Đã thực hiện tất cả các test (test case).

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## 4.1. Phần cứng và phần mềm

| Hạng mục | Chi tiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Máy tính (PC/Laptop) | Internet access | Yêu cầu cơ bản để chạy trình duyệt |
| Hệ điều hành | Windows 10 trở lên | Môi trường phát triển và kiểm thử chính. |
| Trình duyệt | Chrome, Firefox, Edge, Safari | Đảm bảo website hoạt động ổn định trên các nền tảng phổ biến. |
| Điện thoại | Điện thoại thông minh | Để kiểm tra tính tương thích và trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động. |

## 4.2. Các công cụ hỗ trợ

| Hạng mục | Tên công cụ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Soạn thảo Test Plan | Microsoft Office (Word) | Viết tài liệu Kế hoạch kiểm thử |
| Soạn thảo Test Case | Microsoft Office (Excel/Word) | Viết và quản lý các trường hợp kiểm thử |

# 5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | Trịnh Sử Trường Thi |
| Product Owner | - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. Xác định các đặc tính của sản phẩm - Duy trì một backlog ưu tiên cho sản phẩm. Tính năng ưu tiên theo giá trị kinh doanh. - Quyết định ngày release và nội dung sản phẩm. - Có thể thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc | Trần Văn Thành |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Ngô Thành Lâm |
| Developer | - Uớc tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế. - Code và kiểm thử. - Cài đặt và thực hiện các bài kiểm tra chức năng. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên |