ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

PROJECT PLAN DOCUMENT

XÂY DỰNG WEBSITE HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI CHẤM ĐIỂM TỰ ĐỘNG VÀ CHATBOT HỖ TRỢ HỌC TẬP

Giảng Viên Hướng Dẫn: Trịnh Sử Trường Thi

Thành Viên Thực Hiện:

1. Ngô Thành Lâm

2. Phạm Văn Nguyên Ngọc

3. Phan Công Sỹ

4. Trần Văn Thành

5. Nguyễn Quốc Vũ

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự Án Viết Tắt | EnglishMaster |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Dự Án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |  |  |  |
| Thời Gian Bắt Đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | Trịnh Sử Trường Thi Email: trinhsutruongthi@gmail.com Phone: 0905.723.278 |  |  |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành Email: tranvanthanh2912004@gmail.com Phone: 0362.884.278 |  |  |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | nthanhlamdt@gmail.com |  | 0393900748 |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | nguyenngoc5251@gmail.com |  | 0905174319 |
|  | Phan Công Sỹ | syphan.1706@gmail.com |  | 0934829334 |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | quocvunqv95@gmail.com |  | 0943043503 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Reflection Document |
| Người thực hiện | Phan Công Sỹ |

LỊCH SỬ BẢN SỬA

| Phiên bản | Người thực hiện | Ngày | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Công Sỹ | 30/04/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Ngô Thành Lâm | 01/05/2026 | Chỉnh sửa |
| 1.2 | Ngô Thành Lâm | 01/05/2026 | Bản chính thức |

| Phê Duyệt Tài Liệu Các chữ ký sau đây là bắt buộc để phê duyệt tài liệu này. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Product Owner | Trần Văn Thành | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Scrum Master | Ngô Thành Lâm | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
| Team Members | Phạm Văn Nguyên Ngọc | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Phan Công Sỹ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |
|  | Nguyễn Quốc Vũ | Chữ kí: |  |
|  |  | Ngày: |  |

MỤC LỤC

1. Tổng quan Dự án	1

1.1. Giới thiệu chung	1

1.2. Mục tiêu và Phạm vi thực hiện	1

2. Đánh giá Kết quả	2

2.1. Mức độ hoàn thành sản phẩm	2

2.2. Nhận xét chung	2

3. Phân tích quá trình thực hiện	3

3.1. Những điểm làm tốt	3

3.2. Những thách thức và Giải pháp	3

4. Bài học kinh nghiệm	4

5. Hướng phát triển	4

6. Kết luận	4

# 1. Tổng quan Dự án

## 1.1. Giới thiệu chung

- Tên dự án: Xây dựng website học tiếng Anh trực tuyến tích hợp AI chấm điểm tự động và chatbot hỗ trợ học tập (Tên viết tắt: EnglishMaster)

- Thời gian thực hiện: 54 ngày (Từ 12/03/2026 đến 15/05/2026)

- Mô tả: EnglishMaster là một nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning) hiện đại, được thiết kế để giải quyết các hạn chế của việc học tiếng Anh truyền thống. Hệ thống không chỉ cung cấp kho tài liệu phong phú về Từ vựng, Ngữ pháp và 4 kỹ năng (Nghe - Nói - Đọc - Viết) mà còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dùng.

## 1.2. Mục tiêu và Phạm vi thực hiện

Dự án được triển khai theo mô hình Scrum, chia làm 3 giai đoạn (Sprint) chính với các mục tiêu cụ thể:

Sprint 1 (12/03/2026 - 31/03/2026):

- Phát triển các chức năng học tập cơ bản: Lộ trình học, học IPA, học Từ vựng, học Ngữ pháp.

- Xây dựng các chức năng quản lý cơ bản: Quản lý thông tin cá nhân, quản lý tài khoản, quản lý bài học, quản lý media.

- Thiết kế, lập trình, kiểm thử, sửa lỗi và đánh giá Sprint 1.

Sprint 2 (01/04/2026 - 22/04/2026):

- Phát triển các chức năng luyện tập 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

- Tích hợp Chatbot AI hỗ trợ học tập.

- Xây dựng các chức năng quản trị nâng cao: Quản lý bài học 4 kỹ năng, lộ trình học, thành tích, điểm số.

Sprint 3 (23/04/2026 - 15/05/2026):

- Phát triển các tính năng mở rộng: Giải trí, đăng ký gói thành viên, báo cáo thống kê.

- Xây dựng các chức năng quản trị nâng cao: Phân quyền, quản lý nội dung giải trí, quản lý lịch sử thanh toán.

- Kiểm thử tổng thể, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm.

# 2. Đánh giá Kết quả

## 2.1. Mức độ hoàn thành sản phẩm

Sau 3 Sprint thực hiện, nhóm đã hoàn thành được khoảng 85% khối lượng công việc đề ra ban đầu. Cụ thể:

Các chức năng đã hoàn thiện tốt:

- Hệ thống đăng ký, đăng nhập và bảo mật tài khoản.

- Các bài học Từ vựng, Ngữ pháp và Luyện tập 4 kỹ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết) hiển thị rõ ràng, học mượt mà.

- Chatbot AI hỗ trợ giải đáp thắc mắc cơ bản cho người học.

- Trang quản trị để thêm sửa xóa bài học và quản lý user.

Các chức năng còn hạn chế hoặc chưa hoàn thành:

- Bảng xếp hạng: Đã có bảng xếp hạng, nhưng phần “Nhiệm vụ hàng ngày” tạm thời chưa hoạt động.

- Hệ thống hỏi đáp với giáo viên: Mới chỉ hoàn thiện khung giao diện nhắn tin, chưa triển khai được tính năng nhận phản hồi thời gian thực từ phía giáo viên.

## 2.2. Nhận xét chung

- Về giao diện: Website có thiết kế đồng bộ, hiện đại, dễ sử dụng cho người học.

- Về chất lượng: Các tính năng chính hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi trong quá trình Demo. Các tính năng chưa hoàn thiện được nhóm chủ động ẩn đi hoặc khóa lại để không ảnh hưởng trải nghiệm chung.

- Về nhân sự và tiến độ: Mặc dù gặp khó khăn do thiếu nhân sự (thành viên không đóng góp) và thời gian gấp rút, nhưng các thành viên còn lại đã cố gắng gánh vác công việc để nộp sản phẩm đúng hạn.

# 3. Phân tích quá trình thực hiện

## 3.1. Những điểm làm tốt

- Quy trình Scrum hiệu quả: Nhóm duy trì tốt nhịp độ làm việc với các buổi họp ngắn để đồng bộ code. Việc chia dự án thành 3 Sprint rõ ràng giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.

- Chất lượng kiểm thử: Với hơn 350 Test Case bao phủ toàn bộ chức năng, nhóm đã hạn chế tối đa lỗi phát sinh khi Demo. Tài liệu Test Plan và Test Report được thực hiện rất bài bản, chi tiết.

- Phân chia công việc hợp lý: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Backend và Frontend giúp tốc độ phát triển nhanh. Các thành viên đều nắm rõ nhiệm vụ của mình thông qua bảng User Story.

## 3.2. Những thách thức và Giải pháp

| Thách thức | Giải pháp thực hiện |
| --- | --- |
| 1. Xung đột lịch trình: Do mỗi thành viên có lịch học các môn khác nhau không trùng khớp. | Họp Online linh hoạt: Chuyển sang sử dụng Trello/Zalo để cập nhật tiến độ bất cứ lúc nào thay vì chờ đến buổi họp. |
| 2. Xung đột mã nguồn: 2-3 bạn cùng sửa một file, dẫn đến khi đẩy code lên Github bị lỗi xung đột. | Quy tắc Git Flow: Chia nhánh rõ ràng, Trước khi merge vào nhánh chính bắt buộc phải có nhóm trưởng review. |
| 3. Bất đồng quan điểm về tính năng | Scrum Master đứng ra làm trọng tài, phân tích dựa trên tiêu chí |
| 4. Thành viên "tàng hình": Có người trong nhóm không đóng góp, chậm trả lời tin nhắn, đến họp muộn hoặc viện cớ bận việc riêng liên tục. | "Không chờ đợi". Giả định rằng họ sẽ không quay lại làm việc để chủ động xử lý. Xé lẻ phần việc của họ ra cho các thành viên còn lại gánh. |
| 5. Thời gian quá gấp rút | Chấp nhận sản phẩm ít chức năng hơn. Hoàn thiện các chức năng chính trước và hoàn thành thật tốt. |

# 4. Bài học kinh nghiệm

Qua 54 ngày thực hiện dự án "EnglishMaster", nhóm rút ra được 3 bài học lớn:

- Tinh thần đồng đội là quan trọng nhất: Kỹ thuật giỏi đến đâu mà không biết cách phối hợp, chia việc thì dự án cũng không thể về đích đúng hạn.

- Kiểm thử càng sớm càng tốt: Việc viết Test Case ngay từ đầu giúp nhóm phát hiện ra rất nhiều lỗi logic ngớ ngẩn mà nếu để đến cuối mới test thì sẽ không kịp sửa.

- Kỹ năng tự học: Công nghệ thay đổi liên tục, kiến thức thầy cô dạy là nền tảng, còn để làm được sản phẩm thực tế thì khả năng tự tìm kiếm tài liệu là yếu tố quyết định.

# 5. Hướng phát triển

Nếu có thêm thời gian phát triển trong tương lai, nhóm mong muốn:

- Phát triển Mobile App: Viết thêm phiên bản ứng dụng cho điện thoại (Android/iOS) để người dùng tiện học mọi lúc mọi nơi.

- AI thông minh hơn: Nâng cấp Chatbot thành "Gia sư ảo" có thể giao tiếp bằng giọng nói thay vì chỉ chat văn bản.

- Cộng đồng: Tạo thêm tính năng Diễn đàn hoặc Thách đấu từ vựng trực tiếp giữa các người dùng để tăng tính tương tác.

# 6. Kết luận

Dự án EnglishMaster đã hoàn thành đúng hạn và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của môn học. Mặc dù sản phẩm vẫn còn những hạn chế nhất định của một đồ án sinh viên, nhưng đây là kết quả của sự nỗ lực, nghiêm túc tìm tòi và làm việc hết mình của cả 5 thành viên nhóm.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trịnh Sử Trường Thi đã tận tình hướng dẫn và định hướng để nhóm có thể hoàn thành dự án này.